| 时间周期 | 阶段目标 | 主要工作内容 | 阶段成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025.11.01- 2025.11.15 | 选题调研与需求分析 | 明确课题方向，调研数学公式识别、作业批改、LLM 步骤评分相关方案；分析学生端、教师端的基本使用场景 | 完成项目选题、初步需求分析和技术路线判断 |
| 2025.11.16- 2025.11.30 | 系统方案设计 | 设计系统整体流程：图片上传、OCR 识别、人工校对、步骤评分、报告生成；确定 FastAPI + 前端页面 + SQLite 的基础架构 | 完成系统总体设计与模块划分 |
| 2025.12.01- 2025.12.15 | 基础工程搭建 | 搭建后端 FastAPI 项目，建立前端静态页面，完成基础路由、上传接口和简单页面交互 | 项目基础框架可运行 |
| 2025.12.16- 2025.12.31 | OCR 与评分原型 | 接入 OCR/多模态识别接口，初步实现作业文本读取；实现基础步骤切分与规则评分逻辑 | 完成“上传图片 → 读取文本 → 初步评分”的原型流程 |
| 2026.01- 2026.03 | 暂停阶段 | 期末、假期及其他学习安排，项目暂缓推进 | 保留已有代码与设计文档 |
| 2026.04.01- 2026.04.15 | 评分器优化 | 引入 LLM 步骤级评分，设计评分量规，包括局部扣分、连锁错误不重复扣分、变量一致性等规则 | 形成较稳定的步骤评分策略 |
| 2026.04.16- 2026.04.30 | 用户体系与数据留痕 | 实现注册登录、student/teacher 角色区分；设计并接入 SQLite 数据表，保存 OCR 历史、评分历史等记录 | 系统具备用户区分和历史追踪能力 |
| 2026.05.01- 2026.05.15 | 产品功能完善 | 增加多图作业上传、批改结果收藏、错题本、报告查看等功能；优化用户端与教师后台的功能边界 | 系统从演示原型转向较完整的作业批改工具 |
| 2026.05.16- 2026.05.31 | 知识图谱与诊断模块 | 构建轻量数学知识点图谱，完成错因与知识点标签映射；支持知识点掌握度、错题归类等诊断能力 | 完成知识点诊断与错题复习闭环 |
| 2026.06.01- 2026.06.15 | 评测与汇报准备 | 对评分器进行 v1-v3 评测，对 OCR 在多个数据集上进行 CER、失败率等指标评估；整理 PPT、讲稿和项目说明 | 完成检查汇报材料，形成可展示版本 |
| 2026.06.16- 2026.06.中旬 | 检查反馈与收尾 | 根据检查意见调整 UI、补充说明文档，明确后续改进方向，如端到端评测、班级作业管理、PDF 报告导出等 | 完成阶段性检查，通过必要验收 |